СВЕДЕНИЯ

об объемах финансирования и проведенных мероприятиях по республиканской целевой программе

«Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года» на объектах

образовательных учреждений Министерства образования и науки РД

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество | Объемы финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | суммы по целевой программе | предусмотрено выделить в 2012 году | выделено | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 п.1.1 | Проведение работ по проектированию и монтажу систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 30 объектов | 23900 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2 п.1.1 | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | 173 объекта | 11640 | 3880 | 8378,224 | 3381,224 | 3381,224 |
| 3 п.1.1 | Проведение проверки смонтированных систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требованиям нормативных документов. | 30 объектов | 1260 | 420 |  |  |  |
| 4 п.1.2 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений. | 770 тыс. м2 | 26220 | 8740 |  |  |  |
| 5 п.1.2 | Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых конструкций. | 770 тыс. м2 | 1500 | 500 | 495 | 495 | 495 |
| 6 п.1.3 | Ремонт и ревизия существующих водопроводных сетей и установка дополнительных пожарных гидрантов. | 40 шт. | 3000 | 1000 |  |  |  |
| 7 п.1.3 | Оснащение объектов резервуарами для целей пожаротушения. | 50 шт. | 9900 | 3300 |  |  |  |
| 8 п.1.3 | Ремонт систем внутреннего противопожарного водоснабжения. | 20 объектов | 4800 | 1600 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 п.1.3 | Проверка систем внутреннего противопожарного водоснабжения нормативным требованиям и их испытание. | 20 объектов | 500 | 165 | 160 | 160 | 160 |
| 10 п.1.4 | Приобретение спасательных средств и устройств: газодымозащитных комплектов. | 2800 шт. | 7260 | 2420 |  |  |  |
| 11 п.1.4 | Приобретение первичных средств пожаротушения: огнетушителей ОП-4; оборудования для внутренних пожарных кранов; пожарных щитов. | 2000 шт. 96 шт. 50 шт. | 1006 330 150 | 335 110 50 | 334,998 109,984 49,994 | 334,998 109,984 49,994 | 334,998 109,984 49,994 |
| 12 п.1.4 | Перезарядка имеющихся огнетушителей. | 2000 шт. | 601 | 200 | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
| 13 п.1.5 | Ремонт и ревизия существующих электросетей на объектах подведомственных учреждений. | 65 объектов | 3900 | 1300 |  |  |  |
| 14 п.1.5 | Проверка сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети и контуров заземления. | 173 объекта | 3120 | 1040 |  |  |  |
| 15 п.1.7 | Производство работ по выводу сигналов автоматических установок пожарной автоматики на пульты управления пожарных подразделений. | 24 объекта | 1971 | 657 |  |  |  |
| 16 п.1.7 | Техническое обслуживание систем сигнализации установок пожарной автоматики, выведенных на пульты управления пожарных подразделений. | 49 объектов | 1999 | 666 |  |  |  |
| 17 п.1.8 | Обучение руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность, правилам пожарной безопасности по программам пожарно-технического минимума. | 520 чел. | 780 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 п.1.9 | Оборудование путей эвакуации спальных корпусов образовательных учреждений аварийным (эвакуационным) освещением. | 16 объектов | 2520 | 840 |  |  |  |
| 19 п.1.10 | Разработка деклараций пожарной безопасности и проведение оценки пожарного риска (анализа соответствия объектов защиты требованиям нормативных документов) с разработкой противопожарных мероприятий по данным объектам. | 136 объектов | 7460 | 3153 |  |  |  |
| 20 п.1.11 | Установка противопожарных дверей на путях эвакуации, в электрощитовых и вентиляционных помещениях. | 31 объект | 2400 | 800 |  |  |  |
| 21 п.1.11 | Оборудование дверей эвакуационных выходов приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. | 580 шт. | 1624 | 541 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 117841 | 39977 | 19988 | 14991 | 14991 |