- ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 3 мая 2012 г. N 139

- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- "РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2012-2016 ГОДЫ"

- В целях обеспечения современного качества дошкольного образования Правительство Республики Дагестан постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы" (далее - Программа).

- 2. Министерству финансов Республики Дагестан при формировании проекта республиканского бюджета Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию Программы.

- 3. Установить, что объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан, а также исходя из достигнутых целевых индикаторов и показателей.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Правительство Республики Дагестан.

- Председатель Правительства

- Республики Дагестан

- М.АБДУЛАЕВ

- Утверждена

- постановлением Правительства

- Республики Дагестан

- от 3 мая 2012 года N 139

- РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- "РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2012-2016 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

Наименование                     - республиканская целевая программа

Программы                          "Развитие сети дошкольных

образовательных учреждений

в Республике Дагестан на 2012-2016

годы" (далее - Программа)

Основание для разработки         - распоряжение Правительства

Программы                          Республики Дагестан от 11 апреля

2012 г. N 57-р

Государственный заказчик         - Министерство образования и науки

Программы                          Республики Дагестан

Цель Программы                   - обеспечение государственных гарантий

доступности и качества дошкольного

образования в Республике Дагестан

Задачи Программы                 - расширение сети дошкольных

образовательных учреждений

и удовлетворение спроса населения

Республики Дагестан на услуги

дошкольного образования;

повышение качества дошкольного

образования посредством развития

инновационных процессов в системе

дошкольного образования;

повышение престижа педагогов

образовательных учреждений,

реализующих основную

общеобразовательную программу

дошкольного образования

Важнейшие целевые                - увеличение охвата детей всеми

индикаторы и показатели            формами дошкольного образования;

Программы                          создание мест для детей дошкольного

возраста в образовательных

организациях, реализующих основную

общеобразовательную программу

дошкольного образования

Сроки и этапы                    - Программа рассчитана на 2012-2016

реализации Программы               годы, ее реализация предусмотрена

в один этап

Объемы и источники               - общий объем финансирования Программы

финансирования Программы           - 4004660,0 тыс. рублей за счет

средств республиканского бюджета

Республики Дагестан

Ожидаемые результаты             - создание 8185 дополнительных мест

реализации Программы               для детей дошкольного возраста

и показатели оценки                в образовательных учреждениях,

ее эффективности                   реализующих основную

общеобразовательную программу

дошкольного образования;

улучшение условий пребывания

воспитанников в образовательных

учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу

дошкольного образования;

повышение мотивации к

профессиональной деятельности

у педагогов, престижа педагогических

работников образовательных

учреждений, реализующих основную

общеобразовательную программу

дошкольного образования;

увеличение количества дошкольных

образовательных учреждений (далее -

ДОУ), осуществляющих инновационную

деятельность

Контроль за реализацией          - Правительство Республики Дагестан

Программы

- 1. Характеристика проблем,

- на решение которых направлена Программа

- В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2008 год Д.А.Медведев подчеркнул, что главным результатом модернизации сферы общего образования должно стать соответствие школьного образования целям опережающего развития.

- В настоящее время в Российской Федерации утверждена национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", ставящая перед системой образования новые стратегические цели: воспитание, социально-педагогическая поддержка детей, становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного в своей профессии гражданина.

- В связи с этим основной целью в сфере дошкольного образования является обеспечение государственных гарантий его доступности и качества для создания равных стартовых условий последующего успешного обучения ребенка в школе. При этом доступность характеризуется возможностью выбора детского сада, а качество - возможностями и способностями ребенка к освоению программ на последующих уровнях образования.

- Сеть образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Республики Дагестан, в настоящее время насчитывает 663 учреждения.

- Средний показатель охвата детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными образовательными услугами от общей численности детей такого возраста в Республике Дагестан составляет, по предварительным данным, 29,9 процента.

- Увеличение показателя рождаемости и дефицит мест в ДОУ муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан в настоящее время не позволяют в полной мере реализовать запросы граждан на предоставление услуг дошкольного образования.

- Потребность населения в услугах дошкольного образования удовлетворена на 29,9 процента. На 100 мест в ДОУ приходится 115 детей, из них в городской местности - 121 человек, в сельской - 107 человек.

- Наблюдается отставание темпов развития дополнительного образования детей от темпов модернизации региональной системы образования в целом. Прежде всего это связано со слабой материально-технической базой учреждений дополнительного образования детей, недостаточным бюджетным финансированием.

- Решение вышеперечисленных проблем возможно исключительно программно-целевым методом.

- 2. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

- Целью Программы является обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования в Республике Дагестан.

- В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:

- расширение сети ДОУ и удовлетворение спроса населения Республики Дагестан на услуги дошкольного образования;

- повышение качества дошкольного образования посредством развития инновационных процессов в системе дошкольного образования;

- повышение престижа педагогов образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- Повышение качества дошкольного образования посредством развития инновационных процессов в системе дошкольного образования будет осуществляться по следующим направлениям:

- обеспечение инновационного характера дошкольного образования в соответствии с федеральными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- повышение квалификации педагогических работников ДОУ;

- обеспечение участия общественности в оценке качества дошкольного образования.

- Реализация Программы предусматривается в течение пяти лет (2012-2016 годы) в один этап.

- Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 1.

- Таблица 1

- Целевые индикаторы и показатели Программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Еди- ница изме- рения | 2011 год | Динамика целевого индикатора по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Охват детей ДОУ | проц. | 29,9 | 29,9 | 30,4 | 31,1 | 32,1 | 34,1 |
| 2. | Уровень укомплектованности детских садов на 100 мест | проц. | 115 | 115 | 113 | 112 | 110 | 109 |
| 3. | Количество мест, вводимых в эксплуатацию | мест | 0 | 0 | 1035 | 440 | 1930 | 4780 |

- К концу 2016 года при завершении программных мероприятий планируется увеличение показателя охвата детей всеми формами дошкольного образования до 34,1 процента.

- 3. Перечень программных мероприятий

- Для решения задач Программы и достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- развитие вариативных форм дошкольного образования;

- строительство ДОУ.

- Мероприятия Программы приведены в приложениях N 1, N 2 и N 3.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

- Потребность в ресурсном обеспечении Программы рассчитана исходя из оценки программных мероприятий по направлениям финансирования и задач по годам.

- Для реализации важнейших целевых индикаторов Программы потребуется соответствующее ресурсное обеспечение, в том числе:

- организационно-методическое (заключение соглашений с муниципальными районами и городскими округами Республики Дагестан);

- материально-техническое (расчет стоимости поставок образовательным организациям (учреждениям), реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, необходимого оборудования, проведения строительных и ремонтных работ);

- финансовое (реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных источников, в том числе средств республиканского бюджета Республики Дагестан (объем устанавливается законом Республики Дагестан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год) и средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию).

- 5. Объем и источники финансирования Программы

- Общий объем финансирования Программы составляет 4004660,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан (в том числе на 2012 год - 28000,0 тыс. рублей; на 2013 год - 43900,0 тыс. рублей; на 2014 год - 1067083,0 тыс. рублей; на 2015 год - 1580522,0 тыс. рублей; на 2016 год - 1285155,0 тыс. рублей).

- В бюджетах муниципальных образований Республики Дагестан необходимо предусмотреть дополнительные средства на софинансирование строительства объектов инфраструктуры в размере 1-5 процентов от общей стоимости строительства объекта.

- Объем средств республиканского бюджета Республики Дагестан на финансирование Программы устанавливается законом Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый период.

- Дополнительные источники финансирования для реализации данной Программы не требуются: затраты на 2012-2013 годы предусмотрены в республиканском бюджете Республики Дагестан, затраты на 2014-2016 годы - в Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года.

- Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта республиканского бюджета Республики Дагестан на очередной финансовый год и плановый период.

- Расходы на реализацию Программы приведены в таблице 2.

- Таблица 2

- Расходы на реализацию мероприятий Программы

- по основным направлениям

(тыс. рублей)

| Источник финансирования | Всего | Отчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| I. Развитие вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Дагестан | 11600,0 | 0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
| II. Строительство ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет Республики Дагестан | 3993060,0 | 28000,0 | 41000,0 | 1064183,0 | 1577622,0 | 1282255,0 |
| Всего | 4004660,0 | 28000,0 | 43900,0 | 1067083,0 | 1580522,0 | 1285155,0 |

- 6. Механизм реализации Программы

- Текущее управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик Программы. Формы и методы управления реализацией Программы определяются ее государственным заказчиком в соответствии с законодательством.

- Министерство образования и науки Республики Дагестан ежегодно (к 1 марта) готовит информацию о ходе выполнения Программы для Правительства Республики Дагестан.

- Исполнители программных мероприятий отчитываются перед Министерством образования и науки Республики Дагестан об их реализации, использовании средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

- Для рационального использования средств республиканского бюджета Республики Дагестан при установлении Министерством финансов Республики Дагестан лимитов финансирования Министерство образования и науки Республики Дагестан определяет первоочередные мероприятия и вносит предложения по объему их финансирования.

- Министерство образования и науки Республики Дагестан анализирует работу, проводимую в рамках реализации Программы, и достигнутые результаты.

- Министерство образования и науки Республики Дагестан ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы из республиканского бюджета Республики Дагестан на очередной финансовый год.

- Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников финансирования;

- уточнение объемов финансирования Программы;

- корректировку Программы;

- подготовку докладов и отчетов о ходе реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов.

- Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для республиканских государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Исполнители мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в установленном законодательством порядке.

- Корректировка Программы, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению государственного заказчика - Министерства образования и науки Республики Дагестан.

- Управление реализацией и контроль за исполнением Программы осуществляется Правительством Республики Дагестан. Контроль ведется на основе представленной отчетности, заключенных договоров, контрактов и соглашений.

- Контроль включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании выделяемых финансовых средств, сроках выполнения программных мероприятий, качестве реализуемых программных мероприятий.

- Ход выполнения Программы в целом и ее мероприятий периодически рассматривается на заседаниях коллегии Министерства образования и науки Республики Дагестан.

- 7. Оценка социально-экономической эффективности

- реализации Программы

- Предполагается, что реализация Программы позволит увеличить:

- долю детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в Республике Дагестан, - до 34,1 проц.;

- число дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ, открытых в результате строительства, - до 8185.

- Приложение N 1

- к республиканской целевой программе

- "Развитие сети дошкольных

- образовательных учреждений

- в Республике Дагестан

- на 2012-2016 годы"

- ПЕРЕЧЕНЬ

- МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- "РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2012-2016 ГОДЫ"

- И ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| N п/п | Наименование мероприятия | Мощность |  | Сметная стоимость (в ценах 2000 года), тыс. руб. | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица изме- рения | Коли- чество |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего 65 единиц | Строительство дошкольных образовательных учреждений | мест | 7785 | 667248,0 | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 3 993 060,00 | 28000,00 | 41000,00 | 1064183,00 | 1577622,00 | 1282255,00 |
| 1. | Агульский район | мест | 60 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 35631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35631,00 | 0,00 |
| 1.1. | Детский сад в с. Рича | мест | 60 | 5939 | - | 35631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35631,00 | 0,00 |
| 2. | Акушинский район | мест | 160 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 89223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28462,00 | 60761,00 |
| 2.1. | Детский сад в с. Акуша | мест | 160 | 14872 | - | 89223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28462,00 | 60761,00 |
| 3. | Ахвахский район | мест | 140 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 78087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31164,00 | 46923,00 |
| 3.1. | Детский сад "Солнышко" в с. Карата | мест | 140 | 13015 | - | 78087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31164,00 | 46923,00 |
| 4. | Ахтынский район | мест | 80 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 43291,00 | 0,00 | 0,00 | 43291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Детский сад N 1 в с. Ахты | мест | 80 | 7214 | - | 43291,00 | 0,00 | 0,00 | 43291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Бабаюртовский район | мест | 200 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 38508,00 | 19300,00 |
| 5.1. | Детский сад в с. Адиль-Янгиюрт | мест | 200 | 16045 | - | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 38508,00 | 19300,00 |
| 6. | Ботлихский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 29816,00 | 0,00 |
| 6.1. | Детский сад в с. Ботлих | мест | 100 | 9136 | - | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 29816,00 | 0,00 |
| 7. | Буйнакский район | мест | 170 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 88423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42308,00 | 46115,00 |
| 7.1. | Детский сад в с. Эрпели | мест | 170 | 13904 | - | 88423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42308,00 | 46115,00 |
| 8. | Гергебильский район | мест | 120 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 64922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20769,00 | 44153,00 |
| 8.1. | Детский сад в с. Аймаки | мест | 120 | 10821 | - | 64922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20769,00 | 44153,00 |
| 9. | Гумбетовский район | мест | 80 | 7084 | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 42500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26346,00 | 16154,00 |
| 9.1. | Детский сад в с. Н.Инхо | мест | 30 | 2693 | - | 16154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16154,00 |
| 9.2. | Детский сад в с. Килятль | мест | 50 | 4391 | - | 26346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26346,00 | 0,00 |
| 10. | Гунибский район | мест | 150 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 80308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 41846,00 |
| 10.1. | Детский сад в с. Гуниб | мест | 150 | 13385 | - | 80308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 41846,00 |
| 11. | Дахадаевский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38468,00 | 16348,00 |
| 11.1. | Детский сад в с. Н.Уркарах | мест | 100 | 9136 | - | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38468,00 | 16348,00 |
| 12. | Дербентский район | мест | 200 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 19300,00 | 38462,00 | 38508,00 |
| 12.1. | Детский сад в пос. Белиджи | мест | 200 | 16045 | - | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 19300,00 | 38462,00 | 38508,00 |
| 13. | Докузпаринский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 35585,00 |
| 13.1. | Детский сад в с. Усухчай | мест | 100 | 9136 | - | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 35585,00 |
| 14. | Казбековский район | мест | 80 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 43281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43281,00 | 0,00 |
| 14.1. | Детский сад в с. Буртунай | мест | 80 | 7213 | - | 43281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43281,00 | 0,00 |
| 15. | Кайтагский район | мест | 80 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 43282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4820,00 | 38462,00 |
| 15.1. | Детский сад в с. Маджалис-1 | мест | 80 | 7213 | - | 43282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4820,00 | 38462,00 |
| 16. | Карабудахкентский район | мест | 150 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 80307,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 19231,00 | 41845,00 |
| 16.1. | Детский сад в с. Карабудахкент | мест | 150 | 13385 | - | 80307,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 19231,00 | 41845,00 |
| 17. | Каякентский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54816,00 | 2000,00 | 5000,00 | 22408,00 | 25408,00 | 0,00 |
| 17.1. | Детский сад в с. Каякент | мест | 100 | 9136 | - | 54816,00 | 2000,00 | 5000,00 | 22408,00 | 25408,00 | 0,00 |
| 18. | Кизилюртовский район | мест | 120 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 64922,00 | 7000,00 | 10000,00 | 23961,00 | 23961,00 | 0,00 |
| 18.1. | Детский сад в с. Султан-Янги-Юрт | мест | 120 | 10820 | - | 64922,00 | 7000,00 | 10000,00 | 23961,00 | 23961,00 | 0,00 |
| 19. | Кизлярский район | мест | 150 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 80307,00 | 0,00 | 0,00 | 21938,00 | 29138,00 | 29231,00 |
| 19.1. | Детский сад в с. Вперед | мест | 150 | 13385 | - | 80307,00 | 0,00 | 0,00 | 21938,00 | 29138,00 | 29231,00 |
| 20. | Кулинский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 19237,00 | 16348,00 |
| 20.1. | Детский сад в с. Кули | мест | 100 | 9136 | - | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 19237,00 | 16348,00 |
| 21. | Кумторкалинский район | мест | 120 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 64922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20769,00 | 44153,00 |
| 21.1. | Детский сад в с. Аджидада | мест | 120 | 10820 | - | 64922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20769,00 | 44153,00 |
| 22. | Курахский район | мест | 100 | 9502 | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 57016,00 | 0,00 | 0,00 | 21385,00 | 0,00 | 35631,00 |
| 22.1. | Детский сад в с. Икра | мест | 60 | 5938 | - | 35631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35631,00 |
| 22.2. | Детский сад в с. Аладаш | мест | 40 | 3564 | - | 21385,00 | 0,00 | 0,00 | 21385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Лакский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35585,00 | 19231,00 |
| 23.1. | Детский сад в с. Кумух | мест | 100 | 9136 | - | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35585,00 | 19231,00 |
| 24. | Левашинский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 19237,00 | 16348,00 |
| 24.1. | Детский сад в с. Эбдалая | мест | 100 | 9136 | - | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 19237,00 | 16348,00 |
| 25. | Магарамкентский район | мест | 130 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 72511,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 29547,00 | 23733,00 |
| 25.1. | Детский сад в с. Мугерган | мест | 130 | 12585 | - | 72511,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 29547,00 | 23733,00 |
| 26. | Новолакский район | мест | 75 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 32307,00 | 0,00 | 0,00 | 32307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.1. | Детский сад в с. Тухчар | мест | 75 | 5384 | - | 32307,00 | 0,00 | 0,00 | 32307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Ногайский район | мест | 200 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 96270,00 | 4000,00 | 5000,00 | 43635,00 | 43635,00 | 0,00 |
| 27.1. | Детский сад в с. Терекли-Мектеб | мест | 200 | 16045 | - | 96270,00 | 4000,00 | 5000,00 | 43635,00 | 43635,00 | 0,00 |
| 28. | Рутульский район | мест | 50 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 29300,00 | 6000,00 | 7000,00 | 16300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.1. | Детский сад в с. Мишлеш | мест | 50 | 4908 | - | 29300,00 | 6000,00 | 7000,00 | 16300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Сергокалинский район | мест | 200 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 19300,00 | 38462,00 | 38508,00 |
| 29.1. | Детский сад в с. Сергокала, новый поселок | мест | 200 | 16045 | - | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 19300,00 | 38462,00 | 38508,00 |
| 30. | Сулейман-Стальский район | мест | 200 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 19300,00 | 38462,00 | 38508,00 |
| 30.1. | Детский сад в с. Ашага-Стал-Казмаляр | мест | 200 | 16045 | - | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 19300,00 | 38462,00 | 38508,00 |
| 31. | Табасаранский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 16348,00 | 19231,00 | 19237,00 |
| 31.1. | Детский сад в с. Хурик | мест | 100 | 9136 | - | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 16348,00 | 19231,00 | 19237,00 |
| 32. | Тарумовский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 19237,00 | 16348,00 |
| 32.1. | Детский сад в с. Тарумовка | мест | 100 | 9136 | - | 54816,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 19237,00 | 16348,00 |
| 33. | Тляратинский район | мест | 60 | 5384 | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 32308,00 | 0,00 | 0,00 | 16154,00 | 0,00 | 16154,00 |
| 33.1. | Детский сад в с. Генеколоб | мест | 30 | 2692 | - | 16154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16154,00 |
| 33.2. | Детский сад в с. Цумилух | мест | 30 | 2692 | - | 16154,00 | 0,00 | 0,00 | 16154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Унцукульский район | мест | 75 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 32308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 22308,00 |
| 34.1. | Детский сад в пос. Гимры | мест | 75 | 5384 | - | 32308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 22308,00 |
| 35. | Хасавюртовский район | мест | 140 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 78087,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 31164,00 | 27692,00 |
| 35.1. | Детский сад в с. Муцалаул | мест | 140 | 13014 | - | 78087,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 31164,00 | 27692,00 |
| 36. | Хивский район | мест | 100 | 8782 | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 52692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26346,00 | 26346,00 |
| 36.1. | Детский сад в с. Архит | мест | 50 | 4391 | - | 26346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26346,00 | 0,00 |
| 36.2. | Детский сад в с. Ляхля | мест | 50 | 4391 | - | 26346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26346,00 |
| 37. | Хунзахский район | мест | 70 | 6282 | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 37692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21385,00 | 16307,00 |
| 37.1. | Детский сад в с. Шотода | мест | 30 | 2718 | - | 16307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16307,00 |
| 37.2. | Детский сад в с. Новобуцра | мест | 40 | 3564 | - | 21385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21385,00 | 0,00 |
| 38. | Цумадинский район | мест | 100 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 54815,00 | 0,00 | 0,00 | 19255,00 | 21131,00 | 14429,00 |
| 38.1. | Детский сад в с. Агвали | мест | 100 | 8819 | - | 54815,00 | 0,00 | 0,00 | 19255,00 | 21131,00 | 14429,00 |
| 39. | Цунтинский район | мест | 60 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 32308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32308,00 | 0,00 |
| 39.1. | Детский сад в с. Кидеро | мест | 60 | 5395 | - | 32308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32308,00 | 0,00 |
| 40. | Чародинский район | мест | 150 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 80307,00 | 5000,00 | 8000,00 | 33653,00 | 33654,00 | 0,00 |
| 40.1. | Детский сад в с. Цуриб | мест | 150 | 13384 | - | 80307,00 | 5000,00 | 8000,00 | 33653,00 | 33654,00 | 0,00 |
| 41. | Шамильский район | мест | 125 | 11511 | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 69809,00 | 4000,00 | 6000,00 | 6893,00 | 19231,00 | 33685,00 |
| 41.1. | Детский сад в с. Н.Урада | мест | 25 | 2692 | - | 16893,00 | 4000,00 | 6000,00 | 6893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2. | Детский сад в с. Хебда | мест | 100 | 8819 | - | 52916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 33685,00 |
| 42. | Бежтинский участок | мест | 80 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 43282,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 24051,00 | 0,00 |
| 42.1. | Детский сад в с. Бежта | мест | 80 | 7213 | - | 43282,00 | 0,00 | 0,00 | 19231,00 | 24051,00 | 0,00 |
| 43. | Город Буйнакск | мест | 250 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 143215,00 | 0,00 | 0,00 | 48461,00 | 46154,00 | 48600,00 |
| 43.1. | Детский сад N 8 | мест | 250 | 23869 | - | 143215,00 | 0,00 | 0,00 | 48461,00 | 46154,00 | 48600,00 |
| 44. | Город Дагестанские Огни | мест | 320 |  | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 154032,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 61724,00 | 53846,00 |
| 44.1. | Детский сад в южном микрорайоне | мест | 320 | 25672 | - | 154032,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 61724,00 | 53846,00 |
| 45. | Город Дербент | мест | 400 | 32090 | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 192540,00 | 0,00 | 0,00 | 57762,00 | 76970,00 | 57808,00 |
| 45.1. | Детский сад | мест | 200 | 16045 | - | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 38508,00 | 19300,00 |
| 45.2. | Детский сад по ул. Ярагского, 6 | мест | 200 | 16045 | - | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 19300,00 | 38462,00 | 38508,00 |
| 46. | Город Избербаш | мест | 200 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 38508,00 | 19300,00 |
| 46.1. | Детский сад в южном микрорайоне | мест | 200 | 16045 | - | 96270,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 38508,00 | 19300,00 |
| 47. | Город Каспийск | мест | 250 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 101975,00 | 0,00 | 0,00 | 30769,00 | 30769,00 | 40437,00 |
| 47.1. | Детский сад в микрорайоне N 7 | мест | 250 | 19974 | - | 101975,00 | 0,00 | 0,00 | 30769,00 | 30769,00 | 40437,00 |
| 48. | Город Кизилюрт | мест | 220 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 104330,00 | 0,00 | 0,00 | 30769,00 | 38945,00 | 34616,00 |
| 48.1. | Детский сад | мест | 220 | 17388 | - | 104330,00 | 0,00 | 0,00 | 30769,00 | 38945,00 | 34616,00 |
| 49. | Город Кизляр | мест | 320 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 154032,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 38462,00 | 77108,00 |
| 49.1. | Детский сад в затеречной зоне | мест | 320 | 25672 | - | 154032,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 38462,00 | 77108,00 |
| 50. | Город Махачкала | мест | 480 | 38600 | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 231600,00 | 0,00 | 0,00 | 115800,00 | 115800,00 | 0,00 |
| 50.1. | Детский сад N 1 | мест | 240 | 19300 | - | 115800,00 | 0,00 | 0,00 | 46154,00 | 69646,00 | 0,00 |
| 50.2. | Детский сад N 67 | мест | 240 | 19300 | - | 115800,00 | 0,00 | 0,00 | 69646,00 | 46154,00 | 0,00 |
| 51. | Город Хасавюрт | мест | 220 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 105269,00 | 0,00 | 0,00 | 51423,00 | 53846,00 | 0,00 |
| 51.1. | Детский сад в микрорайоне "Восточный" | мест | 220 | 17544 | - | 105269,00 | 0,00 | 0,00 | 51423,00 | 53846,00 | 0,00 |
| 52. | Город Южно-Сухокумск | мест | 140 | - | республи- канский бюджет Республики Дагестан | 57987,00 | 0,00 | 0,00 | 23076,00 | 23076,00 | 11835,00 |
| 52.1. | Детский сад N 5 | мест | 140 | 9664 | - | 57987,00 | 0,00 | 0,00 | 23076,00 | 23076,00 | 11835,00 |
| 53. | Зоны отгонного животноводства | мест | 130 | 11664 | республи канский бюджет Республики Дагестан | 72968,00 | 0,00 | 0,00 | 17230,00 | 17230,00 | 38508,00 |
| 53.1. | Детский сад на территории кутана Красносельский Хунзахского района на землях Кизилюртовского района | мест | 20 | 1435 | - | 8615,00 | 0,00 | 0,00 | 8615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.2. | Детский сад в с. Индира на территории кутана Андуз СПК "Анчихский" Ахвахского района в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства | мест | 20 | 1435 | - | 8615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8615,00 | 0,00 |
| 53.3. | Детский сад на территории кутана Алибекотар Ботлихского района в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства | мест | 20 | 1435 | - | 8615,00 | 0,00 | 0,00 | 8615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.4. | Детский сад на территории кутана Нанибика Гумбетовского района в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства | мест | 20 | 1435 | - | 8615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8615,00 | 0,00 |
| 53.5. | Детский сад на территории кутана Герменчик Гунибского района на землях Кумторкалинского района | мест | 50 | 5924 | - | 38508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38508,00 |

- Приложение N 2

- к республиканской целевой программе

- "Развитие сети дошкольных

- образовательных учреждений

- в Республике Дагестан

- на 2012-2016 годы"

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ

- ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

- НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,

- РЕАЛИЗУЮЩИМ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

- ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА СОЗДАНИЕ МЕСТ

- В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО

- ВОЗРАСТА И ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Проведение конкурсного отбора среди негосударственных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Министерство образования и науки Республики Дагестан | 9600 | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | республи- канский бюджет Республики Дагестан |

- Приложение N 3

- к республиканской целевой программе

- "Развитие сети дошкольных

- образовательных учреждений

- в Республике Дагестан

- на 2012-2016 годы"

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ, ЗАЩИТЕ И ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТОВ

- В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ

- ВАРИАТИВНЫХ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ

- РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ,

- НАПРАВЛЕННЫХ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ

- ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Проведение республиканского конкурса педагогических проектов, направленных на инновационное развитие содержания дошкольного образования | Министерство образования и науки Республики Дагестан | 2000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | республи- канский бюджет Республики Дагестан |